DOCUMENTO DE HANDOFF

KDS Bridge — Sistema de Comunicação para Restaurante

Desenvolvimento completo · Decisões · Próximos passos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Projeto | KDS Bridge — Sistema de Comunicação Cozinha-Salão |
| Versão do documento | 1.0 |
| Data | Junho 2025 |
| Desenvolvedor | A preencher |
| Cliente | A preencher |
| Status atual | Demo em desenvolvimento |

# 1. Visão Geral do Projeto

O KDS Bridge é um sistema web de comunicação interna em tempo real para restaurantes self-service. Substitui a comunicação verbal entre salão e cozinha por uma interface digital, eliminando pedidos perdidos, sem registro e sem histórico.

Problema resolvido: quando um item do buffet acaba, o atendente do salão notifica a cozinha digitalmente — com produto, quantidade e urgência. A cozinha vê instantaneamente na tela. Tudo fica registrado para análise posterior.

## 1.1 Três funcionalidades centrais

- Fila de demandas em tempo real entre salão e cozinha via WebSocket

- 14 cardápios rotativos pré-configurados com possibilidade de ajuste manual diário pelo gerente

- Histórico completo de demandas com painel analítico para tomada de decisão

## 1.2 O que está fora do escopo (v1.0)

- Integração com sistema de caixa ou PDV

- Controle de estoque de ingredientes

- Notificações push em dispositivos móveis

- App nativo iOS ou Android

- Múltiplos níveis hierárquicos de usuários

# 2. Decisões de Projeto Tomadas

## 2.1 Stack tecnológica

Decisão: o desenvolvedor tem experiência em Python/FastAPI mas optou por aprender Node.js neste projeto, usando Python apenas no painel analítico Streamlit — onde já tem domínio.

| Camada | Tecnologia escolhida | Alternativa considerada | Motivo da escolha |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | Node.js + Fastify | Python + FastAPI | Aprendizado prático + melhor ecossistema WebSocket |
| Tempo real | Socket.io | WebSockets nativos | Reconexão automática + rooms por perfil prontos |
| Banco (produção) | PostgreSQL via Supabase | MongoDB | Queries analíticas complexas + timestamps precisos |
| Banco (demo) | SQLite local | Supabase | Zero configuração + zero custo para demonstração |
| Interface operacional | Retool | React do zero | Low-code + suporte nativo a WebSocket sem frontend manual |
| Painel analítico | Streamlit (Python) | Metabase | Desenvolvedor já domina Python + flexibilidade total |
| Deploy backend | Railway | Render / Heroku | Deploy via Git em 1 clique + plano gratuito generoso |
| Acesso remoto | Tailscale | Cloudflare Tunnel | Mais simples + app mobile nativo + gratuito até 3 devices |

## 2.2 Perfis de acesso

Decisão: sem login para salão e cozinha — o acesso é definido pela URL. Apenas o gerente tem autenticação. Isso elimina fricção no ambiente operacional do restaurante.

| Perfil | Dispositivo | URL | Login | Permissões |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salão | Tablet fixo no balcão | /salao | Não | Criar demanda, ver fila, concluir demanda |
| Cozinha | Monitor + Orange Pi Zero 3 | /cozinha | Não | Somente visualização da fila em tempo real |
| Gerente | Celular ou computador | /admin | Sim | Cardápio, histórico, painel analítico, tudo |

## 2.3 Hardware da cozinha

Decisão: Orange Pi Zero 3 4GB + placa de expansão + splitter HDMI 1x2 ativo para dois monitores — uma por seção da cozinha. Setup headless via Debian 12 com acesso remoto por Tailscale.

| Item | Modelo/Especificação | Decisão e motivo |
| --- | --- | --- |
| SBC (mini computador) | Orange Pi Zero 3 4GB | Raspberry Pi 4 muito caro no Brasil (~R$550+). Zero 3 custa ~R$497 com expansão |
| Sistema operacional | Debian 12 Bookworm Server | Versão sem interface gráfica — mais leve, mais estável para uso 24h |
| Saída de vídeo | Micro HDMI via placa de expansão | Único conector disponível na expansão — cabo Micro HDMI → HDMI resolve |
| Dois monitores | Splitter HDMI 1x2 ativo | Cozinha dividida em duas seções — splitter ativo garante sinal sem degradação |
| Modo de exibição | Chrome em modo quiosque | Trava na URL da cozinha, sem possibilidade de sair acidentalmente |
| Acesso remoto | Tailscale | VPN mesh gratuita — acessa o Pi de casa via SSH sem mexer no roteador |
| Tablet do salão | Android com Fully Kiosk Browser | Modo quiosque + painel remoto Retool via Tailscale |

## 2.4 Cardápios e banco de dados

Decisão: modelo em 4 camadas — menus base (14 fixos) + daily_menus (qual roda hoje) + daily_menu_overrides (ajustes manuais do gerente) + view daily_menu_effective (lista final do dia).

O gerente pode trocar o cardápio de qualquer dia sem afetar a rotação dos outros dias. Pode adicionar ou remover um produto manualmente — a mudança vale só para aquele dia. No dia seguinte o sistema volta ao cardápio base automaticamente.

| Tabela / View | Responsabilidade | Quem altera |
| --- | --- | --- |
| menus | Os 14 cardápios base, imutáveis no dia a dia | Gerente (raramente) |
| menu_products | Quais produtos pertencem a cada cardápio base | Gerente (raramente) |
| daily_menus | Qual cardápio está ativo em cada data | Sistema (automático) ou gerente |
| daily_menu_overrides | Adições e remoções manuais por dia | Gerente (diariamente se necessário) |
| daily_menu_effective | View com lista final do dia — usada pelo salão | Ninguém (gerada automaticamente) |
| demands | Histórico completo de todas as demandas | Sistema (automático via API) |

# 3. O que Já Foi Construído

## 3.1 Documentação entregue

| ✓ | Tech Spec v1.2 — documento de engenharia completo Arquitetura, banco de dados, API, plano de desenvolvimento |
| --- | --- |

| ✓ | Proposta para o cliente v1.0 Documento sem jargão técnico para apresentar ao contratante |
| --- | --- |

| ✓ | Guia de instalação v1.0 Setup completo do Orange Pi Zero 3 + Debian + Tailscale + modo quiosque |
| --- | --- |

## 3.2 Código entregue

| ✓ | kds-bridge-starter.zip — projeto base Node.js server.ts + types.ts + db/client.ts + routes/demands.ts + socket/handlers.ts |
| --- | --- |

O projeto starter contém a estrutura completa com TypeScript, Fastify, Socket.io e conexão PostgreSQL. Para a demo, será adaptado para SQLite local.

## 3.3 Ambiente de desenvolvimento configurado

- Node.js v20 LTS instalado e verificado

- VS Code com extensões ESLint e Prettier

- Projeto kds-bridge-demo criado com npm init

- Dependências instaladas: fastify, socket.io, better-sqlite3, dotenv, typescript

- tsconfig.json configurado com strict mode

- Estrutura de pastas criada: src/db, src/routes, src/socket, src/views

- Scripts npm configurados: dev (ts-node-dev) + build (tsc) + start (node)

- Arquivo .env criado com PORT e DB_PATH

- server.ts básico rodando em localhost:3000/health

## 3.4 Compras de hardware realizadas / planejadas

| Item | Status | Valor aprox. |
| --- | --- | --- |
| Orange Pi Zero 3 4GB + placa de expansão | ✅ Comprado | R$ 497 |
| MicroSD SanDisk 32GB Classe 10 | ✅ Comprado | R$ 47 |
| Case + dissipador Orange Pi Zero 3 | ✅ Comprado | R$ 19 |
| Cabo Micro HDMI → HDMI (5m, 2.0) | ✅ Comprado | R$ 79 |
| Fonte USB-C 5V/3A | 🔲 Pendente | R$ 25–50 |
| Cabo ethernet Cat5e | 🔲 Pendente | R$ 20–30 |
| Splitter HDMI 1x2 ativo | 🔲 Pendente | R$ 40–90 |
| Monitor(es) da cozinha | 🔲 A definir com cliente | R$ 250–700/un |
| Tablet do salão (Android) | 🔲 A definir com cliente | R$ 350–900 |

# 4. Próximos Passos — Construir a Demo

Objetivo da demo: mostrar o sistema funcionando no celular e notebook, sem hardware dedicado, para validar o conceito com o cliente antes de comprometer com infraestrutura.

## 4.1 Etapa A — Banco SQLite e dados de demonstração

Criar o arquivo src/db/client.ts com a conexão SQLite e as tabelas simplificadas para a demo. O banco é criado automaticamente na primeira execução — sem servidor, sem configuração.

- A.1 Criar src/db/client.ts — conecta ao arquivo demo.db e exporta a função query()

- A.2 Criar src/db/migrations.ts — cria as tabelas products, demands e daily_menus via SQL

- A.3 Criar src/db/seed.ts — popula o banco com 10 pratos de exemplo e um cardápio do dia configurado

// Tabelas da demo (simplificadas vs produção) products → id, name, category, unit, active demands → id, product_id, product_name, quantity, status, priority, notes, completed_by, created_at, completed_at daily_menus → id, date, menu_name (único por dia)

## 4.2 Etapa B — Tipos TypeScript

Criar src/types.ts com as interfaces de Demand, Product e os tipos de body das requisições. É o equivalente ao models.py do Django ou aos schemas Pydantic do FastAPI.

- B.1 Definir interface Demand com todos os campos e tipos corretos

- B.2 Definir interface Product

- B.3 Definir tipos CreateDemandBody e UpdateStatusBody para validação das rotas

## 4.3 Etapa C — Rotas da API

Criar os endpoints REST que o frontend vai consumir. Cada rota que cria ou altera uma demanda também emite o evento Socket.io correspondente — é assim que a tela da cozinha atualiza sem recarregar.

| Arquivo | Endpoints | Descrição |
| --- | --- | --- |
| src/routes/demands.ts | GET /api/demands | Lista demandas com filtro opcional de status |
| src/routes/demands.ts | POST /api/demands | Cria demanda + emite demand:new ou demand:urgent |
| src/routes/demands.ts | PATCH /api/demands/:id | Conclui demanda + emite demand:updated |
| src/routes/demands.ts | GET /api/demands/history | Histórico paginado por data |
| src/routes/products.ts | GET /api/products | Lista produtos do cardápio do dia |

## 4.4 Etapa D — Eventos Socket.io

Criar src/socket/handlers.ts com os eventos de conexão, identificação de perfil e desconexão. Os eventos de negócio (demand:new, demand:updated) são emitidos pelas rotas, não por aqui.

| Evento | Direção | Quando dispara |
| --- | --- | --- |
| demand:new | Servidor → todos | Nova demanda criada com prioridade normal |
| demand:urgent | Servidor → todos | Nova demanda criada como urgente (alerta sonoro) |
| demand:updated | Servidor → todos | Demanda concluída ou status alterado |
| identify | Cliente → servidor | Cliente informa seu perfil (salao/cozinha/gerente) |
| connection / disconnect | Socket.io automático | Log de entrada e saída de clientes |

## 4.5 Etapa E — Interfaces HTML mobile (as 3 telas)

Estas telas são servidas pelo próprio Fastify via @fastify/static. O celular abre o browser, digita o IP do notebook e está dentro do sistema — sem instalar nada.

### Tela do Salão — src/views/salao.html

- Formulário de nova demanda: select de produto (lista da API), campo de quantidade, toggle de urgência

- Lista das demandas ativas com status, tempo decorrido e botão Concluir

- Atualização em tempo real via Socket.io — ouve demand:new e demand:updated

- Design mobile-first: botões mínimo 48px, fonte legível em 10 polegadas

### Tela da Cozinha — src/views/cozinha.html

- Cards grandes e legíveis com produto, quantidade e tempo desde o pedido

- Cards urgentes em vermelho com alerta sonoro ao chegar

- Ordenação automática: urgentes primeiro, depois por horário de chegada

- Totalmente passiva — não tem formulário, só exibe e atualiza

- Se reconectar automaticamente ao Wi-Fi voltar (Socket.io)

### Painel do Gerente — src/views/gerente.html

- Tabela do histórico de demandas do dia com timestamps

- Resumo: total de demandas, tempo médio de atendimento, item mais pedido

- Formulário simples para adicionar produto ao cardápio do dia (demo)

## 4.6 Etapa F — Atualizar server.ts

A versão final do server.ts integra tudo: banco SQLite, Socket.io no mesmo servidor HTTP, rotas registradas com prefixo /api, e @fastify/static servindo os HTMLs das telas.

// Fluxo de inicialização do server.ts final 1. dotenv.config() → carrega .env 2. createDatabase() → cria tabelas se não existirem 3. seedDatabase() → popula dados de demo se banco vazio 4. Fastify() → cria instância do servidor 5. http.createServer(fastify) → servidor HTTP base 6. new SocketServer(http) → Socket.io no mesmo servidor 7. fastify.register(@fastify/static) → serve /views/*.html 8. fastify.register(demandRoutes) → rotas /api/demands 9. fastify.register(productRoutes) → rotas /api/products 10. registerSocketHandlers(io) → eventos de conexão 11. http.listen(PORT) → servidor no ar

## 4.7 Etapa G — Testar na rede local

- G.1 Rodar npm run dev no notebook

- G.2 Descobrir IP do notebook: abrir Prompt de Comando → digitar ipconfig → procurar IPv4 em Adaptador de Rede Sem Fio

- G.3 Conectar celular(es) na mesma rede Wi-Fi do notebook

- G.4 Celular 1 acessar http://192.168.x.x:3000/salao

- G.5 Celular 2 (ou aba do notebook) acessar http://192.168.x.x:3000/cozinha

- G.6 Criar demanda no salão e verificar atualização instantânea na cozinha

- G.7 Testar demanda urgente: alerta sonoro deve tocar na cozinha

- G.8 Concluir demanda no salão e verificar que sai da fila da cozinha

- G.9 Acessar /gerente no notebook e verificar histórico

Se quiser mostrar a demo remotamente (cliente em outro local), instale o ngrok e rode: ngrok http 3000. Uma URL pública como https://abc123.ngrok.io é gerada instantaneamente.

# 5. Próximos Passos — Depois da Demo Aprovada

Após o cliente aprovar a demo, a transição para produção substitui: SQLite → Supabase PostgreSQL, HTML puro → Retool, localhost → Railway. O código das rotas e Socket.io não muda.

## 5.1 Backend para produção

- 1 Criar projeto no Supabase e executar as migrations SQL do Tech Spec v1.2

- 2 Substituir src/db/client.ts por versão PostgreSQL (já existe no starter zip)

- 3 Criar conta no Railway e conectar repositório GitHub

- 4 Configurar variáveis de ambiente no Railway: DATABASE_URL, NODE_ENV=production, PORT

- 5 Fazer deploy e testar o endpoint /health na URL pública do Railway

## 5.2 Interfaces operacionais no Retool

- 1 Criar conta no Retool (plano gratuito para uso interno)

- 2 Criar Resource REST API apontando para URL do Railway

- 3 Criar Resource WebSocket apontando para wss:// do Railway

- 4 Montar App Salão: formulário de demanda + lista ativa + botão concluir

- 5 Montar App Cozinha: cards em tempo real + destaque urgente + alerta sonoro

- 6 Montar App Gerente: cadastro de cardápio + histórico + métricas do dia

- 7 Testar WebSocket: criar demanda no Retool e verificar evento chegando em tempo real

## 5.3 Hardware — Orange Pi Zero 3

- 1 Baixar imagem Debian 12 Bookworm Server no site oficil orangepi.org

- 2 Gravar no microSD com Raspberry Pi Imager — configurar SSH, Wi-Fi e hostname headless

- 3 Inserir cartão, ligar fonte, aguardar 90s e conectar via SSH do notebook

- 4 sudo apt update && sudo apt upgrade -y

- 5 Instalar chromium, xorg, openbox, unclutter

- 6 Criar ~/.config/openbox/autostart com a URL do Retool cozinha

- 7 Instalar Tailscale e autenticar com conta pessoal

- 8 Configurar boot automático em modo gráfico via raspi-config

- 9 Conectar cabo Micro HDMI → splitter → dois monitores e reiniciar

- 10 Verificar se a tela da cozinha aparece nos dois monitores automaticamente

## 5.4 Painel analítico Streamlit

- 1 Criar ambiente Python: pip install streamlit psycopg2-binary pandas plotly

- 2 Criar dashboard/app.py com conexão ao Supabase PostgreSQL

- 3 Implementar páginas: visão geral do dia, horários de pico, ranking de produtos

- 4 Deploy no Streamlit Cloud (gratuito) conectando ao repositório GitHub

- 5 Compartilhar URL com o gerente para acesso de qualquer dispositivo

## 5.5 Treinamento e entrega

- 1 Sessão presencial de 1–2h no restaurante com todos os funcionários

- 2 Demonstrar criação de demanda no tablet do salão

- 3 Mostrar como a cozinha vê as demandas em tempo real nos dois monitores

- 4 Treinar gerente no cadastro de cardápio e leitura do painel analítico

- 5 Entregar documentação de uso simplificada (1 página por perfil)

- 6 Definir canal de suporte (WhatsApp) e horário de atendimento

# 6. Referências Rápidas

## 6.1 Comandos do dia a dia

| Situação | Comando | Onde rodar |
| --- | --- | --- |
| Iniciar servidor de desenvolvimento | npm run dev | Notebook — pasta kds-bridge-demo |
| Verificar IP do notebook na rede | ipconfig | Prompt de Comando Windows |
| Instalar ngrok para demo remota | npm install -g ngrok | Notebook (uma vez) |
| Expor servidor para internet | ngrok http 3000 | Notebook — após npm run dev |
| Acessar Pi remotamente | ssh pi@100.x.x.x | Qualquer dispositivo com Tailscale |
| Reiniciar Pi remotamente | sudo reboot | Terminal SSH no Pi |
| Ver temperatura do chip do Pi | cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp | Terminal SSH no Pi |
| Trocar URL no modo quiosque | nano ~/.config/openbox/autostart | Terminal SSH no Pi |

## 6.2 URLs do sistema (produção)

| Tela | URL | Quem usa |
| --- | --- | --- |
| Salão (Retool) | https://[workspace].retool.com/apps/salao | Atendente do balcão |
| Cozinha (Retool) | https://[workspace].retool.com/apps/cozinha | Orange Pi Zero 3 (automático) |
| Gerente (Retool) | https://[workspace].retool.com/apps/admin | Gerente — login necessário |
| Analytics (Streamlit) | https://[projeto].streamlit.app | Gerente — qualquer dispositivo |
| API (Railway) | https://[projeto].up.railway.app/health | Verificação de status |
| Banco (Supabase) | https://supabase.com/dashboard | Desenvolvedor |

## 6.3 Estrutura de arquivos final do projeto

kds-bridge/ ├── src/ │ ├── db/ │ │ ├── client.ts ← conexão SQLite (demo) ou PostgreSQL (produção) │ │ ├── migrations.ts ← criação das tabelas │ │ └── seed.ts ← dados iniciais para demonstração │ ├── routes/ │ │ ├── demands.ts ← CRUD de demandas + emit Socket.io │ │ └── products.ts ← lista de produtos do cardápio do dia │ ├── socket/ │ │ └── handlers.ts ← eventos de conexão/desconexão │ ├── views/ ← interfaces HTML para a demo │ │ ├── salao.html │ │ ├── cozinha.html │ │ └── gerente.html │ ├── types.ts ← interfaces TypeScript do projeto │ └── server.ts ← ponto de entrada da aplicação ├── dashboard/ ← painel Python + Streamlit │ ├── app.py │ ├── pages/ │ └── requirements.txt ├── .env ← variáveis de ambiente (não commitar) ├── .env.example ├── package.json └── tsconfig.json

## 6.4 Decisões de preço e entrega

Recomendação: cobrar R$ 1.500–3.000 pelo sistema completo considerando o perfil de estudante sem portfólio. Dividir 50% na aprovação + 50% na entrega. Cobrar mensalidade de manutenção de R$ 100–200/mês após entrega.

| Item | Valor sugerido | Observação |
| --- | --- | --- |
| Sistema completo (MVP) | R$ 1.500–3.000 | Negociar conforme complexidade final |
| Hardware (custo de repasse) | R$ 800–1.500 | Repassar custo real ao cliente sem margem |
| Manutenção mensal | R$ 100–200/mês | Servidor no ar + pequenos ajustes + suporte |
| Instalação presencial | R$ 150–300 (avulso) | Se necessário ir ao restaurante instalar |

KDS Bridge · Documento de Handoff v1.0 · Junho 2025 · Documento confidencial